# 102. Претензия о взыскании убытков, расходов на аренду жилья и процентов

Юридическая фирма «Зотова и партнеры» zotowa.ru | образец документа | редакция 18.07.2026

Важно: это модельный образец с вымышленными обстоятельствами. Перед использованием необходимо заменить сведения о сторонах и объекте, проверить подсудность, сроки, обязательную форму, государственную пошлину и актуальную редакцию законодательства.

## Когда применяется

Направляется до суда, в орган регистрации, контрагенту или иному адресату для фиксации фактов, требований и срока исполнения. Способ направления должен подтверждать дату вручения и содержание отправления.

## Модельная ситуация

Участники: Участник строительства - Орлова Наталья Андреевна; застройщик - ООО СЗ «Новый квартал». Объект: квартира проектной площадью 63,2 кв. м в корпусе 3 жилого комплекса «Парк», условный номер 3-14-87, будущий адрес: Московская область, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино.

Договор участия в долевом строительстве № ДДУ-3/14/87 зарегистрирован 22.08.2023. Цена - 9 650 000 руб., оплачена через счет эскроу. Срок передачи - не позднее 31.12.2025. К 18.07.2026 квартира не передана. При осмотре 25.06.2026 выявлены промерзание наружной стены, отклонение пола, повреждение стеклопакета и отсутствие проектной вентиляционной решетки. Застройщик направил односторонний передаточный акт, хотя участник письменно требовал устранить недостатки.

## Текст документа

В ООО СЗ «Новый квартал» Адрес: [юридический и фактический адрес застройщика]

От: [ФИО / наименование заявителя] Адрес, телефон, e-mail: [сведения] Исх. №: [номер] от [дата]

## ПРЕТЕНЗИЯ О ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ, РАСХОДОВ НА АРЕНДУ ЖИЛЬЯ И ПРОЦЕНТОВ

### Обстоятельства

Договор участия в долевом строительстве № ДДУ-3/14/87 зарегистрирован 22.08.2023. Цена - 9 650 000 руб., оплачена через счет эскроу. Срок передачи - не позднее 31.12.2025. К 18.07.2026 квартира не передана. При осмотре 25.06.2026 выявлены промерзание наружной стены, отклонение пола, повреждение стеклопакета и отсутствие проектной вентиляционной решетки. Застройщик направил односторонний передаточный акт, хотя участник письменно требовал устранить недостатки. Заявитель действует добросовестно и предоставляет адресату возможность добровольно устранить нарушение. Документ не содержит отказа от иных прав и не признает обстоятельства, которые оспариваются. Все суммы рассчитаны отдельно, а приложения позволяют проверить каждое утверждение.

### Правовое обоснование

- статьи 4, 6, 7, 8 и 9 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

- статьи 15, 309, 310, 393 и 395 ГК РФ.

- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в применимой части.

Применение названных норм зависит от фактических обстоятельств, статуса сторон, даты возникновения отношений и содержания документов. Перед отправкой необходимо проверить специальные правила, ограничения и обязательные формы, действующие на соответствующую дату.

### Требования / позиция заявителя

- Исполнить изложенное требование в срок [количество] рабочих дней с даты получения документа.

- Предоставить письменный мотивированный ответ с подтверждающими документами.

- При неисполнении заявитель оставляет за собой право обратиться в суд или уполномоченный орган и потребовать возмещения расходов.

В случае несогласия просим представить мотивированный ответ по каждому пункту, приложить документы и предложить дату переговоров или совершения необходимого действия. Молчание адресата будет оцениваться вместе с иными доказательствами и не означает автоматического признания требования.

## Доказательства и связь с обстоятельствами

Документы следует расположить в хронологическом порядке и пронумеровать. В тексте рекомендуется указывать номер приложения рядом с соответствующим фактом. Для электронных доказательств сохраняются исходные файлы, заголовки писем, сведения об отправителе и доставке, а для переписки в мессенджере - данные аккаунта, дата и способ получения.

Если подлинность документа оспаривается, необходимо представить оригинал либо объяснить его местонахождение, заявить об истребовании и при необходимости поставить вопрос об экспертизе. Отчет оценщика или заключение специалиста не заменяют судебную экспертизу, но могут обосновывать требование, цену и необходимость исследования.

## Приложения

- документ, подтверждающий полномочия подписанта или представителя.

- актуальная выписка ЕГРН и документ-основание права.

- документы, подтверждающие изложенные факты и расчеты.

- доказательства направления документа и его вручения адресату.

- зарегистрированный ДДУ и подтверждение оплаты через счет эскроу.

- переписка о приемке и передаче.

- акт осмотра, фотографии и заключение специалиста.

- расчет неустойки с указанием применимых специальных правил.

## Что заменить перед использованием

- Наименование адресата, суда и состав участников.

- ФИО, идентификаторы, адреса, банковские и корпоративные реквизиты.

- Точное описание объекта по актуальной выписке ЕГРН.

- Даты, номера договоров, суммы, периоды и формулы расчетов.

- Фактическую хронологию и ссылки на приложения.

- Правовые нормы и судебную практику, актуальные на дату использования.

- Просительную часть, чтобы она точно соответствовала выбранному способу защиты.

## Процессуальные и договорные риски

- Требование должно быть конкретным, исполнимым и содержать разумный срок.

- Не следует включать признания, которые могут ухудшить судебную позицию, либо угрожать последствиями, не предусмотренными законом.

- Копии документов направляются с описью или иным подтверждением состава отправления.

- Перед расчетом санкций необходимо проверить действующие на дату требования специальные ограничения, отсрочки и моратории в строительной сфере.

## Подпись

«» _______ 20__ года [ФИО / должность] __________________ / подпись

Подготовлено для процессуальной библиотеки Юридическая фирма «Зотова и партнеры». Образец носит информационный характер и требует индивидуальной юридической адаптации.